BÁO CÁO PHÂN LOẠI HẠNG MỤC ERP–CRM

Ưu tiên vận hành ổn định và kế hoạch cải tiến sau

Ngày lập: 06/10/2026

1. Mục đích và nguyên tắc phân loại

Báo cáo tổng hợp các lỗi và đề xuất trong tài liệu “Tổng hợp lỗi/đề xuất – PNL & doanh thu”, nhằm xác định trình tự triển khai phù hợp.

Nhóm ưu tiên vận hành ổn định: các hạng mục có thể làm sai doanh thu hoặc margin, gây tắc quy trình liên phòng ban, làm lệch dữ liệu, hoặc tạo rủi ro phân quyền.

Nhóm cải thiện sau: các hạng mục chủ yếu tăng trải nghiệm sử dụng, báo cáo, hiển thị hoặc mở rộng nghiệp vụ nhưng không làm gián đoạn vận hành lõi.

Các chức năng có quy tắc nghiệp vụ chưa thống nhất được xếp sau, dù tài liệu ban đầu có thể gắn ưu tiên P1.

2. Hạng mục cần triển khai trước để vận hành ổn định

2.1. Kiểm soát doanh thu, margin và phê duyệt PNL

| Mã | Hạng mục | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| PNL 1 | Chỉ ghi nhận doanh thu sau khi PNL được duyệt | Không ghi nhận doanh thu với PNL Nháp/Chờ duyệt/Cần chỉnh sửa. |
| PNL 2 | Luồng trả về và gửi duyệt lại PNL | Hiển thị đúng “Cần chỉnh sửa”, lý do và thông báo ở mọi vòng duyệt. |
| PNL 3 | Thống nhất cách tính margin | Đơn hàng bán, PNL và Yêu cầu đặt hàng dùng một giá trị margin. |
| PNL 4 | Cập nhật điều khoản thanh toán theo giá trị PNL | Các đợt thanh toán tự tính lại theo tỷ lệ khi tổng tiền thay đổi. |
| PNL 6 | Khóa dữ liệu PNL khi gửi duyệt | Khóa cả chi tiết sản phẩm khi Chờ duyệt/Đã duyệt. |
| Chung 3 | Chuẩn hóa gửi duyệt lại nhiều lần | PNL, ĐKDA, XHĐ và các luồng tương tự lưu lịch sử, thông báo đầy đủ. |

2.2. Đồng bộ dữ liệu và bàn giao liên phòng ban

| Mã | Hạng mục | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Danh mục SP 1 | Xử lý upload lỗi an toàn | Thông báo dòng lỗi/nguyên nhân; chỉ xóa được đợt upload hiện tại. |
| Kho license 1 | Đồng bộ file license | Kho license thấy, tải và in được file đã import trong đơn hàng. |
| Đặt hàng 1 | Đồng bộ dữ liệu EU Name/Address | Dữ liệu tiếng Anh từ ĐKDA có sẵn tại Đặt hàng và được kiểm tra trước khi đặt. |
| XHĐ 1 | Nội dung xuất hóa đơn | Nội dung trên Đơn hàng bán được chuyển chính xác cho bộ phận xuất hóa đơn. |
| Đặt hàng 2 + ĐKDA 5 | Đồng bộ số S/N hai chiều | Sales tra được S/N–PO; PO Team nhận S/N từ ĐKDA/Deal. |
| ĐKDA 3 | Hiển thị phản hồi dự án trùng | PO/PM thấy note “không trùng” của Sales và có thể đăng ký lại. |

2.3. Quy trình, phân quyền và kiểm soát dữ liệu

| Mã | Hạng mục | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| ĐKDA 2 | Gửi đăng ký lại dự án | Sales gửi lại sau khi sửa; PO/PM trả kết quả mới; có lịch sử thao tác. |
| Quản lý đơn hàng 1 | Hiệu lực bảng giá/báo giá | Đơn mới dùng giá mới, đơn cũ giữ giá; chặn sử dụng báo giá hết hạn. |
| PNL 7 | Yêu cầu mở lại PNL | Sales gửi lý do, BOD duyệt/từ chối, trạng thái và thông báo minh bạch. |
| ĐHVH 1 | Tạo PO chưa có SO/PNL | Cho phép tạo PO linh hoạt nhưng chặn xuất hàng cho đến khi liên kết đủ dữ liệu. |
| Chung 4 | Phân quyền Master Data | Sales chỉ xem Khách hàng/Nhà cung cấp/Sản phẩm; Admin quản trị toàn quyền. |

Yêu cầu chung cho nhóm ưu tiên

Ghi lịch sử cho các thao tác tác động số liệu: duyệt/trả duyệt, gửi lại, đổi trạng thái, đổi giá/margin và liên kết PO–SO.

Kiểm thử theo luồng end-to-end giữa Sales, PO/PM, Kế toán, Kho và BOD trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

3. Hạng mục có thể triển khai ở giai đoạn cải tiến sau

3.1. Cải thiện trải nghiệm và hiển thị

PNL 5 – Hiển thị rõ mô tả sản phẩm được lấy từ danh mục sản phẩm.

Thanh toán 1 – Chỉ hiển thị duyệt ngoại lệ thanh toán khi thực sự cần.

ĐKDA 6 – Đánh dấu bắt buộc cho trường BOM.

ĐKDA 8 – Hiển thị lại S/N của deal trade-up sau khi tạo.

Chung 1 và Chung 5 – Chuẩn hóa định dạng số/giá bán theo một quy ước thống nhất.

Báo giá 1 – Cập nhật đúng logo trên file báo giá.

3.2. Tính năng mở rộng nghiệp vụ

Kho license 2 – Lựa chọn loại license New buy/Renewal.

ĐKDA 4 – Cho PO/PM sửa lại trạng thái dự án khi thao tác nhầm.

ĐKDA 7 – Bổ sung trường giá NTF trong Deal Registration.

ĐKDA 9 – Bộ lọc cảnh báo SLA.

ĐHVH 2 – Bổ sung địa chỉ EU và PIC của SI trong file xuất gửi hãng.

Chung 2 – Upload nhiều file, upload bổ sung và xóa từng file.

Kỹ thuật 1 – Mời thêm nhân sự liên quan vào ticket kỹ thuật.

Kỹ thuật 2 – Nút Hoàn tất (Done) cho ticket kỹ thuật.

4. Hạng mục cần chốt chính sách trước khi phát triển

| Hạng mục | Lý do chưa nên triển khai ngay | Nội dung cần quyết định |
| --- | --- | --- |
| PIC phụ cho ĐKDA/Đơn hàng bán | Tác động trực tiếp tới margin/doanh số; chưa có quy tắc phân bổ cuối cùng. | Nhận 100% hay chia % margin; ai chốt tại XHĐ; khả năng sửa sau duyệt; quyền của hai PIC. |
| Người theo dõi/tham gia dự án | Quyền tạo đơn hàng/báo giá có thể mở rộng quyền quá mức. | Ma trận quyền xem, sửa, tạo báo giá, tạo đơn và nhận thông báo. |
| Mời người tham dự lịch hẹn | Phụ thuộc nền tảng lịch và quyền riêng tư lịch cá nhân. | Calendar nội bộ hay Google/Outlook; cơ chế đồng bộ và quy tắc chấp nhận/từ chối. |